BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: ….. Khóa: K18

Họ và tên sinh viên (nếu cá nhân thực hiện): Lê Hà Quang

Phạm Hiếu Kỳ

Vũ Ngọc Quang

Nguyễn Duy Thành

Tên nhóm: Nhóm 8

Tên chủ đề: Chuẩn AES và ứng dụng trong mã hóa dữ liệu (Sử dụng ngôn ngữ C++, C#)

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Kết quả đạt được | Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn (nêu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên,… nếu cần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Hà Quang | Tạo link git hub, chỉnh sửa báo cáo, phân công nội dung cần thực hiện cho các thành viên | Có đường link git hub, có bản báo cáo đúng format chứa các nội dung cần triển khai |  |
|  | Vũ Ngọc Quang | Tìm hiểu về khái niệm và vai trò của an ninh mạng | Có được bản word nội dung, nhưng chưa chỉnh sửa bố cục |  |
|  | Phạm Hiếu Kỳ | Tìm hiểu các nội dung nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu đối tượng, phạm vi nghiên cứu | Có bản word nội dung hoàn chỉnh |  |
|  | Nguyễn Duy Thành | Tìm hiểu về cơ sở toán học của các thuật toán mã hóa giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ sẽ dùng để làm demo | Có bản word nội dung hoàn chỉnh nhưng cần bổ sung thêm ngôn ngữ c++ |  |
| 2 | Lê Hà Quang | Tổng hợp lại nội dung của tuần 1, viết vào bản báo cáo, thêm và chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp | Có bản báo cáo nội dung đầy đủ của chương 1 |  |
|  | Vũ Ngọc Quang | Tìm hiểu phần 2.2.3 về các ứng dụng thực tế của AES | Có bản word chứa nội dung tìm hiểu |  |
|  | Phạm Hiếu Kỳ | Tìm hiểu phần 2.2.1 và 2.2.2 về lịch sử hình thành và các thông số kỹ thuật của AES | Có bản word chứa nội dung cần tìm hiểu |  |
|  | Nguyễn Duy Thành | Tìm hiểu phần 2.1 về bản chất và nguyên lý hoạt động của AES | Có bản word chứa nội dung cần tìm hiểu |  |
| 3 | Lê Hà Quang | Thiết kế giao diện demo chương trình bằng c# | Có code phần giao diện |  |
|  | Vũ Ngọc Quang | Thiết kế giao diện demo chương trình bằng c++ | Có code phần giao diện |  |
|  | Phạm Hiếu Kỳ | Thực thi chức năng demo bằng ngôn ngữ c++ từ phần giao diện đã làm | Có demo chương trình hoàn chỉnh |  |
|  | Nguyễn Duy Thành | Thực thi chức năng demo bằng ngôn ngữ c# từ phần giao diện đã làm | Có demo chương trình hoàn chỉnh |  |
| 4 | Lê Hà Quang | Viết báo cáo phần 2.4 thiết kế chương trình và cài đặt thuật toán |  |  |
|  | Vũ Ngọc Quang | Viết báo cáo phần 3.2 bài học kinh nghiệm |  |  |
|  | Phạm Hiếu Kỳ | Tìm hiểu phần 2.3 chi tiết thuật toán AES |  |  |
|  | Phạm Duy Thành | Viết báo cáo phần 3.1 kiến thức kỹ năng đã học được |  |  |
| 5 | Lê Hà Quang | Viết báo cáo phần 3.3 đề xuất tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, hướng phát triển |  |  |
|  | Các thành viên còn lại | Tổng hợp lại nội dung chỉnh sửa báo cáo và demo chương trình |  |  |

Ngày …. tháng …. năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

- Thông tin chung

- Tên lớp: …	Khóa: ….

- Họ và tên sinh viên (nếu giao phiếu học tập cá nhân)…….

- Tên nhóm (nếu giao phiếu học tập nhóm)……. Họ và tên thành viên trong nhóm ……….

- Nội dung học tập

- Tên chủ đề:

- Hoạt động của sinh viên (xác định các hoạt động chính của sinh viên trong quá trình thực hiện bài tập lớn).

- Hoạt động/ Nội dung 1: Tìm tài liệu, nghiên cứu lý thuyết về an ninh mạng …

- Hoạt động/ Nội dung 2: Cài đặt thuật toán, xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động của …

- Hoạt động/ Nội dung 3: Viết báo cáo tổng kết …

- Sản phẩm nghiên cứu (Bản thuyết minh, bài thu hoạch, mô hình, sơ đồ, bản vẽ, trang website, bài báo khoa học …)

- Báo cáo thực nghiệm

- Chương trình demo

- Nhiệm vụ học tập

- Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 11/05/2026 đến ngày 14/06/2025)

- Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác

- Học liệu thực hiện Bài tập lớn

- Tài liệu học tập:

[1]. Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, Mã hóa thông tin – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Lao động xã hội, 2011.

[2] …

[3] …

- Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn (nếu có):….

- Máy tính, …

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: ….. Khóa: …

Họ và tên sinh viên (nếu cá nhân thực hiện): …

Tên nhóm:…

Tên chủ đề: ….

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A B | Công việc 1 Công việc 2 |  |
|  | C | Công việc 3 |  |
|  | D E | Công việc 4 Công việc 5 |  |
| 2 | A B | Công việc 1 Công việc 2 |  |
|  | C D | Công việc 3 Công việc 4 |  |
|  | E | Công việc 5 |  |
| 3 | A B | Công việc 1 Công việc 2 |  |
|  | C D | Công việc 3 Công việc 4 |  |
|  | E | Công việc 5 |  |
| 4 | A B | Công việc 1 Công việc 2 |  |
|  | C D | Công việc 3 Công việc 4 |  |
|  | E | Công việc 5 |  |
| 5 | A B | Công việc 1 Công việc 2 |  |
|  | C D | Công việc 3 Công việc 4 |  |
|  | E | Công việc 5 |  |

Ngày …. tháng …. năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp